Montmartre Moi

Plan d'action — Développement du projet

Basé sur le cahier des charges v1.0 — Juin 2026

Ce plan traduit le cahier des charges en une séquence d'actions concrètes, ordonnées par dépendance. Les phases 0 à 2 peuvent partiellement se chevaucher (le design et la modélisation Sanity n'ont pas besoin de s'attendre), mais l'intégration des composants Next.js dépend des exports de Claude Design.

# Phase 0 — Fondations techniques   (1–2 jours)

Mise en place des comptes et de l'infrastructure de base, avant tout développement.

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Créer le repo GitHub | Repo privé, structure Next.js 15 (App Router, TypeScript) | GitHub |
| Créer le projet Sanity | Free tier, dataset production | Sanity |
| Créer le projet Vercel | Lier au repo GitHub, déploiement auto sur push | Vercel |
| Configurer Google Fonts | Cormorant Garamond (titres) + Inter (corps, 17px / line-height 1.75) | Next.js |
| Réserver les accès Algolia et GA4 | Comptes free tier créés mais pas encore intégrés | Algolia / GA4 |

# Phase 1 — Design (Claude Design)   (1–2 semaines)

Finalisation visuelle complète avant intégration. Rien n'est codé en dur sans export validé.

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Configurer le Design System | Palette (crème #F5EFE0, brun #3D2B1F, vert sauge #7D9B76, terracotta #C4622D), typographies | Claude Design |
| Finaliser le logo réel | « MONTMARTRE » capitales + « moi » script, tache aquarelle vert sauge, fond crème | Claude Design |
| Valider Homepage | Hero, 6 tuiles catégories, Editor's picks, Start Here, Recently published, Editorial break | Claude Design |
| Valider Page Catégorie | Hero dégradé terracotta→sauge, intro éditoriale, filtres, picks, grille 3 colonnes | Claude Design |
| Valider Page Article | Hero, layout 3 colonnes (TOC sticky/article/espace), modules optionnels, bloc auteur | Claude Design |
| Valider Page Lieu / Restaurant | Template partagé + champs spécifiques resto (prix, ambiance, réservation) | Claude Design |
| Créer Page About + Contact | Pages statiques — non encore designées | Claude Design |
| Designer Nav desktop + mobile | 5 liens dropdown / hamburger + overlay plein écran | Claude Design |
| Exporter le HTML de chaque page | Transfert vers Claude Code Web / Cowork pour intégration | Claude Design |

# Phase 2 — Développement (Cowork)   (2–4 semaines)

## 2.1 Modélisation des données — Schémas Sanity

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Schéma Article | Titre, slug, image, résumé (160c.), Portable Text, catégorie/tags, auteur, date, meta description, temps de lecture auto, mis en avant | Sanity Studio |
| Schéma Lieu | Nom, slug, type, description, GPS, horaires/prix, site/réservation, galerie, articles liés | Sanity Studio |
| Schéma Restaurant | Type cuisine, fourchette prix, budget moyen, réservation, ambiance, don't miss, lien réservation | Sanity Studio |
| Schéma Catégorie | Nom, slug, description courte, intro éditoriale générée par Claude | Sanity Studio |
| Schéma Auteur | Nom, photo, bio courte, réseaux sociaux | Sanity Studio |
| Schéma Page statique | Titre, slug, contenu riche (About, Contact) | Sanity Studio |

## 2.2 Intégration Sanity ↔ Next.js

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Client Sanity | Configuration API token + dataset dans Next.js | Next.js |
| Requêtes GROQ | Une requête par type de contenu + requêtes relationnelles (articles liés, nearby) | Sanity/GROQ |
| SSG + ISR | generateStaticParams pour chaque route, revalidate par page | Next.js |
| Webhook Sanity → Vercel | Déclenchement du rebuild à la publication d'un contenu | Sanity + Vercel |

## 2.3 Intégration des designs exportés

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Composants de page | Homepage, Catégorie, Article, Lieu, Restaurant, About, Contact | Next.js |
| Composants partagés | Nav (desktop/mobile), footer, cards, TOC sticky, sidebar sticky | Next.js |
| Modules article | Quick Picks, cards spots/restos, pull quote, illustration Firefly, Practical info, Getting there, timeline, galerie | Next.js |
| Responsive + accessibilité | Vérification mobile (hamburger, accordéon) et desktop (dropdown nav) | Next.js |

## 2.4 Fonctionnalités transverses

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Recherche Algolia | Indexation du contenu Sanity + UI de recherche instantanée | Algolia |
| Partage social | Boutons X, Facebook, Pinterest, copier le lien | Next.js |
| Carte Google Maps | Embed individuel par page Lieu/Restaurant (carte globale /map différée) | Google Maps |
| Temps de lecture auto | Calcul à partir du contenu (200 mots/min), affiché dans le hero | Next.js |

## 2.5 SEO technique

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Metadata par page | next/metadata — title, description, OpenGraph | Next.js |
| Sitemap + robots.txt | Génération automatique au build, configuration au déploiement | Next.js |
| JSON-LD Schema.org | Article, Restaurant, TouristAttraction (rich snippets Google) | Next.js |
| Performance | next/image, vérification Core Web Vitals | Next.js / Vercel |

## 2.6 Analytics & outillage éditorial

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Intégration GA4 | Suivi trafic, comportement, clics CTA et liens d'affiliation | GA4 |
| Plugin Cowork éditorial | Rédaction d'article + push direct vers l'API Sanity depuis Cowork | Cowork |

# Phase 3 — Production de contenu   (1–2 semaines, en parallèle de la fin de Phase 2)

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Rédiger les 10 premiers articles | Idée → rédaction par Claude → génération metadata SEO | Cowork |
| Renseigner les fiches Lieu/Restaurant | Associées aux articles publiés | Sanity Studio |
| Produire les illustrations | Style aquarelle vintage, mix illustration Firefly + photos réelles | Adobe Firefly |
| Rédiger les intros de catégorie | 3–4 phrases éditoriales générées par Claude | Cowork |
| Relecture éditoriale finale | Cohérence de ton, orthographe anglaise, liens | Cowork |

# Phase 4 — Lancement   (2–3 jours)

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Acheter le domaine | montmartremoi.com (~10€/an) | Registrar |
| Connecter le domaine à Vercel | DNS + certificat SSL | Vercel |
| Vérifier le plan Vercel | Rester en Hobby si pas de monétisation immédiate ; passer en Pro (20$/mois) sinon | Vercel |
| Publier les 10 articles | Mise en ligne effective via Sanity | Sanity |
| Activer GA4 en production | Vérifier la collecte de données en conditions réelles | GA4 |
| Soumettre le sitemap | Google Search Console | Google Search Console |
| Tests finaux | Responsive, performance, liens cassés, SEO on-page | Cowork |

# Phase 5 — Post-lancement (évolutif)   (continu)

Aucune migration requise pour faire évoluer les schémas — ajouter un champ Sanity prend deux lignes de code et est disponible immédiatement.

| Tâche | Détail | Outil |
| --- | --- | --- |
| Suivi analytics | Itération SEO et contenu selon les données GA4 | GA4 |
| Carte interactive globale /map | Déclenchée quand le contenu est suffisamment fourni | Next.js + Google Maps |
| Passage Vercel Pro | Dès monétisation active (affiliation, pub, sponsoring) | Vercel |
| Extension des schémas | Nouveaux champs/types de contenu selon les besoins éditoriaux | Sanity |

# Ordre de dépendance critique

- Le Design System (4.1–4.3) doit être validé avant le début de l'intégration des composants Next.js.

- Les schémas Sanity (2.1) peuvent être développés en parallèle de la Phase 1 — aucune dépendance au design.

- L'intégration des designs exportés (2.3) ne peut démarrer qu'après réception des exports HTML de Claude Design.

- Le SEO technique et Analytics (2.5–2.6) dépendent du contenu et des composants existants — à traiter en fin de Phase 2.

- Le contenu (Phase 3) peut démarrer dès que le schéma Article est stable, sans attendre la fin de l'intégration design.

- Le lancement (Phase 4) nécessite : 10 articles prêts + design intégré + SEO technique en place.